Acuria Partners · Confidentiel

RAPPORT D'AUDIT DE SÉCURITÉ

Dashboard métier — sécurisation avant mise en production

avec plan de correction priorisé

| Client | Multi Family Office (statut CIF / COA — supervision ACPR & AMF) |
| --- | --- |
| Prestataire | Acuria Partners (BPO compliance, Maurice) |
| Périmètre | Dashboard HTML/JS existant (Netlify), bases Airtable, scénarios Make, SharePoint, API Claude |
| Type d'audit | Revue de code front-end + cartographie des flux et des secrets |
| Date du rapport | 15/07/2026 |
| Classification | Confidentiel — diffusion restreinte |

1. Résumé exécutif

Cet audit porte sur le dashboard métier existant du cabinet (application HTML/JavaScript déployée sur Netlify) avant son passage en production. L'objectif est d'identifier les vulnérabilités de sécurité et de définir un plan de correction priorisé, conformément au périmètre §3.1 du brief de mission.

La revue met en évidence des vulnérabilités critiques : l'ensemble des appels aux services tiers (Airtable, Make) est réalisé directement depuis le navigateur, et un jeton d'accès Airtable en lecture/écriture est codé en clair dans le front-end. Toute personne accédant au code source de la page peut lire et modifier l'intégralité des données patrimoniales et personnelles des clients. L'authentification actuelle (mot de passe unique vérifié côté client) n'offre aucune garantie réelle.

Un total de 12 constats est retenu. La priorité absolue est la révocation immédiate du jeton Airtable exposé et le déport de tous les secrets vers un back-end, avant toute mise en production.

Synthèse par niveau de criticité

| Niveau | Nombre | Action attendue |
| --- | --- | --- |
| CRITIQUE | 2 | Correction avant toute mise en production (bloquant) |
| ÉLEVÉ | 3 | Correction pendant la mission de sécurisation |
| MOYEN | 4 | Correction planifiée (durcissement) |
| FAIBLE | 3 | Amélioration continue |

2. Périmètre et méthodologie

2.1 Périmètre audité

Front-end du dashboard CRM/compliance : NM_Prime_Dashboard_v9_1_CRM_fix_1.html.

Formulaire client public de collecte FCC : DemoFinance_FCC_PP_v1_1.html.

Flux sortants vers les services tiers : Airtable (base métier), Make (webhooks), SharePoint, API Anthropic Claude.

2.2 Hors périmètre

Pentest applicatif approfondi et test d'intrusion externe (commandé séparément).

Audit de configuration interne des scénarios Make et des permissions SharePoint.

Rédaction des documents juridiques RGPD (registre des traitements, DPA) — traités par le DPO.

2.3 Méthodologie

Revue statique du code source front-end (recherche de secrets, jetons, webhooks), identification des appels réseau sortants, et cartographie des flux de données. Les constats sont notés selon une échelle de criticité à quatre niveaux (Critique / Élevé / Moyen / Faible) tenant compte de l'impact (confidentialité des données patrimoniales, secteur régulé CIF/COA) et de la facilité d'exploitation.

3. Cartographie des flux de données

Architecture actuelle — le navigateur communique directement avec les services tiers, sans back-end intermédiaire, en portant lui-même les secrets d'accès :

| Origine | Destination | Secret porté par le navigateur | Donnée en transit |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboard (JS navigateur) | API Airtable (REST) | Jeton PAT Airtable (lecture/écriture) | Données clients, patrimoine, KYC |
| Dashboard (JS navigateur) | Make (webhooks DocuSign/DER/LDM/preview) | URL de webhook en clair | Identité client, documents |
| Formulaire FCC public | Make (webhook de soumission) | URL de webhook en clair | Données FCC (identité, patrimoine, scores) |
| Make → SharePoint / Claude | SharePoint, API Anthropic | (côté Make — hors navigateur) | Documents générés |

Conséquence structurelle : puisque le navigateur porte les secrets, ceux-ci sont nécessairement exposés à l'utilisateur final et à toute personne inspectant le trafic ou le code de la page.

4. Constats détaillés

V-01 — Jeton d'accès Airtable (PAT) codé en clair dans le front-end

Criticité : CRITIQUE

| Description | Un jeton d'accès personnel Airtable, disposant de droits de lecture ET d'écriture sur la base métier, est écrit en dur dans le JavaScript servi au navigateur. Il est également réutilisé dans les en-têtes Authorization: Bearer de tous les appels fetch. |
| --- | --- |
| Preuve | NM_Prime_Dashboard_v9_1_CRM_fix_1.html — l.2367 et l.3143 : AIRTABLE_TOKEN / AT_TOKEN_CRM = 'patafVClSWHFSuxdH.****' ; base 'appDfjYwgxa6eTrRD'. |
| Impact | Compromission totale de la confidentialité et de l'intégrité des données. Toute personne ouvrant le code source (Ctrl+U) récupère le jeton et peut lire, modifier ou supprimer l'ensemble des données patrimoniales et personnelles des clients, hors de tout contrôle. Incident de données au sens du RGPD ; incompatible avec les attentes ACPR sur la maîtrise des données externalisées. |
| Recommandation | 1) Révoquer immédiatement le jeton exposé dans Airtable et en générer un nouveau. 2) Ne jamais exposer de secret côté navigateur : déporter tous les appels Airtable derrière un proxy back-end (fonction serverless). 3) Stocker le jeton uniquement en variable d'environnement côté serveur. 4) Purger le secret de l'historique du dépôt le cas échéant. |

V-02 — Accès direct navigateur → API Airtable, sans back-end

Criticité : CRITIQUE

| Description | L'application n'a aucun back-end : le navigateur est le client direct de l'API de la base de données. Aucune couche d'autorisation, de validation, de cloisonnement par utilisateur ou par tenant n'est possible. |
| --- | --- |
| Preuve | l.2479, 2507, 3215, 3226, 3234, 3997, 4249, 4296, 5227, 5423 : appels fetch directs vers l'API Airtable avec le jeton. |
| Impact | Absence totale de contrôle d'accès serveur : impossible de restreindre qui lit quoi, de tracer les actions de manière fiable, ou d'appliquer une séparation multi-tenant. Rend structurellement impossible la conformité (auditabilité, moindre privilège). |
| Recommandation | Introduire un back-end (fonctions serverless / API) qui centralise les appels aux tiers, applique l'authentification et l'autorisation, et n'expose au front que des points d'API métier restreints. |

V-03 — Authentification factice vérifiée côté client

Criticité : ÉLEVÉ

| Description | L'accès repose sur un mot de passe unique, partagé, dont le hachage SHA-256 est présent dans le code. Le contrôle est purement cosmétique : il masque une div. Aucune session serveur, aucun compte individuel, aucun rôle, aucun MFA. |
| --- | --- |
| Preuve | l.72 : PWD_HASH = '...'; l.74–100 : checkLogin() compare un SHA-256 côté navigateur, puis masque l'écran de login (display:none) et stocke le hash en sessionStorage. |
| Impact | Contournable trivialement (suppression de l'overlay dans le navigateur, ou appel direct des fonctions/fetch). Le hash étant public et le mot de passe unique, il peut être cassé ou partagé. Aucune imputabilité des actions à une personne. |
| Recommandation | Mettre en place une authentification serveur robuste, multi-utilisateurs, avec rôles (administrateur / utilisateur standard), MFA et procédure de réinitialisation de mot de passe. |

V-04 — Webhooks Make exposés en clair dans le code

Criticité : ÉLEVÉ

| Description | Sept URLs de webhooks Make (DocuSign, DER, LDM, aperçu, soumission FCC, génération de liens) sont visibles côté client et non authentifiées. |
| --- | --- |
| Preuve | l.2883, 3075, 3194, 5504, 5506, 5508, 5704 (dashboard) et l.1849 (formulaire FCC) : URLs 'https://hook.eu1.make.com/…' en dur. |
| Impact | Un tiers peut rejouer ou forger des requêtes vers ces webhooks : déclenchement d'envois DocuSign, de courriers réglementaires ou de fausses soumissions au nom du cabinet, usurpation et pollution des données. |
| Recommandation | Déporter les appels Make derrière le back-end ; authentifier les webhooks entrants (secret partagé / signature) ; ne jamais exposer les URLs de déclenchement au navigateur. |

V-05 — Exposition de données personnelles et patrimoniales (RGPD)

Criticité : ÉLEVÉ

| Description | Des données à caractère personnel et des informations patrimoniales sensibles transitent et sont intégralement disponibles côté client, sans filtrage par habilitation. |
| --- | --- |
| Preuve | Chargement intégral des enregistrements Airtable côté client (l.2479 et suivants) ; champs patrimoniaux et d'identité manipulés dans le navigateur. |
| Impact | Risque de violation de données personnelles (RGPD), aggravé par le secteur régulé et la nature patrimoniale des informations. Surface d'exposition maximale. |
| Recommandation | Ne renvoyer au front que les données strictement nécessaires, filtrées côté serveur selon le rôle et le périmètre de l'utilisateur ; journaliser les accès aux données sensibles. |

V-06 — Jetons de préremplissage faibles et prévisibles

Criticité : MOYEN

| Description | Les liens de formulaire pré-rempli s'appuient sur un jeton dérivé de l'horodatage et de Math.random(), tronqué à 16 caractères, non signé et sans expiration. |
| --- | --- |
| Preuve | l.2982 : token = btoa(Date.now().toString(36) + Math.random().toString(36))…substring(0,16). |
| Impact | Jetons devinables/énumérables : accès potentiel à des formulaires pré-remplis contenant des données client par un tiers. |
| Recommandation | Générer les jetons via une source cryptographique côté serveur (aléa fort), les signer et leur attribuer une durée de validité limitée ; les invalider après usage. |

V-07 — Secrets et configuration stockés dans le navigateur

Criticité : MOYEN

| Description | Des éléments de configuration sensibles (URL de webhook, identifiant de base Airtable, état d'authentification, liens générés) sont persistés dans le stockage du navigateur. |
| --- | --- |
| Preuve | l.2375 (nm_links), l.3105–3119 (nm_config : webhook, base Airtable), l.78 (nm_auth) en localStorage / sessionStorage. |
| Impact | Persistance de données sensibles accessibles à tout script exécuté sur la page (voir V-08) et récupérables sur un poste partagé. |
| Recommandation | Ne stocker aucun secret ni configuration sensible côté client ; gérer la configuration et la session côté serveur (cookies httpOnly pour la session). |

V-08 — Injection HTML (XSS stocké) via innerHTML sur données distantes

Criticité : MOYEN

| Description | Les données provenant d'Airtable (noms, libellés, notes) sont injectées telles quelles dans le DOM via innerHTML. Une valeur contenant du HTML/JS serait exécutée. |
| --- | --- |
| Preuve | l.2516, 2577, 2580 et suivants : construction de tableaux via tbody.innerHTML à partir de champs Airtable, sans échappement. |
| Impact | XSS stocké : exécution de code arbitraire dans le navigateur des utilisateurs, pouvant mener au vol de session ou d'actions non autorisées. |
| Recommandation | Échapper systématiquement les données affichées (textContent ou gabarits sécurisés) ; assainir les entrées ; appliquer une Content-Security-Policy (voir V-09). |

V-09 — Absence de headers de sécurité et de politique CSP

Criticité : MOYEN

| Description | Aucune Content-Security-Policy, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options ni Referrer-Policy n'est en place. |
| --- | --- |
| Preuve | Déploiement statique Netlify sans en-têtes de sécurité configurés (confirmé par le périmètre de mission §3.4). |
| Impact | Surface accrue aux attaques XSS, clickjacking, downgrade HTTP et fuite de référent. |
| Recommandation | Configurer HTTPS et les en-têtes CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy ; mettre en place DMARC/SPF/DKIM sur le domaine pour limiter le phishing. |

V-10 — Dépendances tierces (CDN) sans contrôle d'intégrité

Criticité : FAIBLE

| Description | Les ressources tierces sont chargées sans Subresource Integrity ni épinglage de version. |
| --- | --- |
| Preuve | Chargement de polices/ressources externes via CDN sans attribut d'intégrité (SRI). |
| Impact | Risque d'altération d'une dépendance (supply chain) affectant l'application. |
| Recommandation | Ajouter les attributs integrity (SRI) et figer les versions ; réduire au minimum les dépendances externes. |

V-11 — Absence de journalisation serveur des actions sensibles

Criticité : FAIBLE

| Description | L'exigence d'auditabilité (journalisation des accès et des actions sensibles) n'est pas satisfaite par l'architecture actuelle. |
| --- | --- |
| Preuve | Aucun back-end : les actions (validation, envoi DocuSign, modification) ne sont pas tracées de manière fiable et centralisée. |
| Impact | Impossibilité de reconstituer les actions en cas d'incident ; non-conformité à l'exigence d'auditabilité. |
| Recommandation | Mettre en place une journalisation serveur horodatée et imputable des actions sensibles, par tenant et par utilisateur, avec conservation maîtrisée. |

V-12 — Gestion d'erreur masquant les échecs d'envoi (CORS)

Criticité : FAIBLE

| Description | Le code considère un envoi comme réussi même lorsqu'une erreur (CORS) survient, sans confirmation réelle de réception. |
| --- | --- |
| Preuve | DemoFinance_FCC_PP_v1_1.html — l.2058 : webhookSuccess = true; // Make reçoit malgré l'erreur CORS. |
| Impact | Risque de perte silencieuse de soumissions client et de faux positifs de succès. |
| Recommandation | Router l'appel via le back-end et confirmer la réception par une réponse applicative explicite ; ne signaler le succès qu'après confirmation. |

5. Plan de correction priorisé

Le plan est organisé en lots successifs. Le lot 0 est bloquant et doit être exécuté immédiatement, avant toute mise en production. Les lots suivants suivent le périmètre de la mission de sécurisation.

| Lot | Action de correction | Constats couverts | Priorité | Échéance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot 0 — Urgence | Révoquer et régénérer le jeton Airtable exposé ; retirer tous les secrets du code ; purger l'historique du dépôt. | V-01 | Immédiate (bloquant) | J+0 |
| Lot 1 — Proxy back-end | Créer un back-end (fonctions serverless / API) canalisant tous les appels Airtable, Make et Claude ; secrets en variables d'environnement serveur uniquement. | V-01, V-02, V-04, V-07 | Haute | S à S+1 |
| Lot 2 — Authentification | Authentification serveur multi-utilisateurs, rôles (admin / standard), MFA, réinitialisation de mot de passe, sessions par cookie httpOnly. | V-03 | Haute | S+1 à S+2 |
| Lot 3 — Domaine & en-têtes | HTTPS sur le domaine du cabinet ; en-têtes CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy ; DMARC/SPF/DKIM. | V-09, V-10 | Moyenne | S+2 |
| Lot 4 — Cloisonnement & RGPD | Filtrage des données par rôle/tenant côté serveur ; minimisation des données renvoyées au front. | V-05 | Haute | S+1 à S+2 |
| Lot 5 — Durcissement applicatif | Échappement anti-XSS ; jetons de préremplissage cryptographiques signés et expirants ; suppression du stockage de secrets côté client ; gestion d'erreur fiable. | V-06, V-07, V-08, V-12 | Moyenne | S+2 à S+3 |
| Lot 6 — Journalisation & monitoring | Journal d'audit serveur des actions sensibles (par tenant/utilisateur) ; monitoring de disponibilité ; points de surveillance documentés. | V-11 | Moyenne | S+2 à S+3 |

5.1 Critères de recette (definition of done)

Aucune clé, jeton ou webhook n'est présent dans le code front-end ni accessible depuis le navigateur.

Tous les appels aux tiers transitent par le back-end ; les secrets ne vivent qu'en variables d'environnement serveur.

L'accès requiert un compte individuel authentifié, avec rôle et MFA ; le mot de passe unique est supprimé.

HTTPS actif et en-têtes de sécurité vérifiés (CSP, HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy).

Les actions sensibles sont journalisées de façon imputable ; la disponibilité est monitorée.

Le jeton Airtable historique est révoqué et n'est plus valide.

6. Annexe — Secrets à révoquer / faire tourner

| Secret | Emplacement | Action |
| --- | --- | --- |
| Jeton PAT Airtable (patafVClSWHFSuxdH.****) | Front-end, l.2367 & l.3143 | Révoquer et régénérer immédiatement |
| Identifiant de base Airtable (appDfjYwgxa6eTrRD) | Front-end, l.2365 & l.3142 | Déplacer côté serveur (non secret mais à ne plus exposer) |
| Webhooks Make (7 URLs hook.eu1.make.com/…) | Front-end (dashboard & formulaire FCC) | Regénérer et authentifier ; déporter côté serveur |

Note : par sécurité, les secrets sont partiellement masqués dans ce rapport. Les valeurs complètes figurent dans le code source audité et doivent être traitées comme compromises.